ToolsForEver

*2 Opdracht 2*

*Fastdevelopment*

Projectleider: G. Sanchez

Klant: De heer Norton (J. Buijs)

Versie: 1.0

Naam : Dwight Klerks

20-6-2016

Contents

[2 Opdracht 2 2](#_Toc454273322)

[Kwaliteitshandboek 2](#_Toc454273323)

[1 Planning van de realisatie 2](#_Toc454273324)

[2 Realisatie 2](#_Toc454273325)

[3 Wijzigingen 3](#_Toc454273326)

# 2 Opdracht 2

## Kwaliteitshandboek

### 1 Planning van de realisatie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Pagina | Programmeur | Van | Tot |
| Home | D. Klerks | 13:00 21-06-2016 | 13:30 21-06-2016 |
| Contact | D. Klerks | 13:30 21-06-2016 | 14:00 21-06-2016 |
| Inlog | D. Klerks | 14:00 21-06-2016 | 15:00 21-06-2016 |
| Directie | D. Klerks | 15:00 21-06-2016 | 15:30 21-06-2016 |
| Medewerker | D. Klerks | 15:30 21-06-2016 | 16:00 21-06-2016 |
| Rapporten  (waardevoorraad,  voorraad,  bestellijst) | D. Klerks | 16:00 21-06-2016 | 17:30 21-06-2016 |
| CRUD  (medewerker,  product,  voorraad) | D. Klerks | 08:30 22-06-2016 | 09:30 22-06-2016 |
| product zoeken/inzien | D. Klerks | 09:30 22-06-2016 | 11:30 22-06-2016 |
| Rapporten  (voorraad,  bestellijst) | D. Klerks | 11:30 22-06-2016 | 12:00 22-06-2016 |
| CRUD (product,  voorraad) | D. Klerks | 12:00 22-06-2016 | 12:30 22-06-2016 |
| product zoeken/inzien | D. Klerks | 12:30 22-06-2016 | 13:00 22-06-2016 |

### 2 Realisatie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pagina | Programmeur | Klaar op |
| Home | D. Klerks | 12:47 |
| Contact | D. Klerks | 12:10 |
| Inlog | D. Klerks | 13:16 |
| Directie | D. Klerks | 14:12 |
| Medewerker | D. Klerks | 14:30 |
| Rapporten  (waardevoorraad,  voorraad,  bestellijst) | D. Klerks | 17:30 |
| CRUD  (medewerker,  product,  voorraad) | D. Klerks | 10:00 (Niet af, Alle data is beschikbaar, maar alleen toevoegen werkt.) |
| product zoeken/inzien | D. Klerks | 10:00 (Niet af) |
| Rapporten  (voorraad,  bestellijst) | D. Klerks | (Niet af) |
| CRUD (product,  voorraad) | D. Klerks | (Niet af) |
| product zoeken/inzien | D. Klerks | (Niet af) |

### 3 Wijzigingen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam bestand | Programmeur | Van | Tot | Wijzigingen |
| CRUD  (medewerker,  product,  voorraad) | Dwight Klerks | 16:30 | 17:30 | Medewerker en product toe voeg optie staat nu boven i.p.v. beneden. |