ToolsForEver

*3.1 Implementatieplan*

*Fastdevelopment*

Projectleider: G. Sanchez

Klant: De heer Norton (J. Buijs)

Versie: 1.0

Naam : Dwight Klerks

20-6-2016

Contents

[3.1 Implementatieplan 2](#_Toc454781445)

[Planning 2](#_Toc454781446)

[Lijst van benodigde software 2](#_Toc454781447)

[Lijst van benodigde hardware 2](#_Toc454781448)

[Consequenties van de implementatie 2](#_Toc454781449)

# 3.1 Implementatieplan

## Planning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taken | Datum | Begintijd | Eindtijd | Betrokken personen/funties |
| Lijst van benodigde software | 27-06-2016 | 09:15 | 09:45 | Programmeur |
| Lijst van benodigde hardware | 27-06-2016 | 09:45 | 10:15 | Programmeur |
| Installatie van de programma’s die niet geïnstalleerd zijn | 27-06-2016 | 10:15 | 10:45 | Programmeur |
| Installatie webapplicatie | 27-06-2016 | 10:45 | 11:15 | Programmeur |
| Database inrichten | 27-06-2016 | 11:15 | 11:30 | Programmeur |
| Aanpassen van de omgevingsvariabelen(Indien nodig) | 27-06-2016 | 11:30 | 11:45 | Programmeur |
| Controleren van de werking van de webapplicatie en herstellen van installatiefouten | 27-06-2016 | 11:45 | 12:15 | Programmeur |
| Instructie voor gebruikers maken | 27-06-2016 | 12:15 | 12:30 | Programmeur |
| Instructie geven | 27-06-2016 | 12:30 | 12:45 | Programmeur/Users |
| Beschrijving organisatorische omgeving maken | 27-06-2016 | 12:45 | 13:15 | Programmeur |
| Eindrapport | 27-06-2016 | 13:15 | 14:30 | Programmeur |

## Lijst van benodigde software

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hardware | Software | Versie | Installatie | Opmerkingen | Geïnstalleerd |
| Webserver | Xampp | PHP 6.14 | Standaard |  | Ja |
| Database server | PHPMyadmin (Mysql) |  | Standaard | Als server machine geïnstalleerd | Ja |
| Client | Atom text editor |  | Standaard |  | Ja |
| Firefox | 2016 | Standaard |  | Ja |
| Chrome | 2016 | Standaard |  | Ja |
| Office 365 | 2016 | Standaard |  | Ja |

## Lijst van benodigde hardware

|  |  |
| --- | --- |
| Apparaat | Minimale vereisten |
| Laptop | * Edition: Windows 7 Home * CPU @ 1.00GHz * Installed RAM: 1.00 GB * System type: 32-bit of 64-bit operating system, x64-based processor 16GB schijfruimte |
| Muis | Microsoft mouse standaard |

## Consequenties van de implementatie

De consequenties van de implementatie.

* Welke organisatorische wijzigingen zijn noodzakelijk als de applicatie in gebruik word genomen?
  + De medewerkers en directie zijn nu verantwoordelijk voor het muteren van gegevens binnen het bedrijf. En de ICT-Beheerder is verantwoordelijk voor de back-ups van de gegevens.
* Wie is verantwoordelijk voor het draaiend houden van de applicatie?
  + De ICT-Beheer is verantwoordelijk voor het draaiend houden van de applicatie.
* Wat moet er gebeuren als de applicatie onverhoopt crashed?
  + Services worden tijdelijk uitgeschakeld totdat het probleem verholpen is.
* Komt er een interne of externe helpdesk?
  + Er wordt gebruik gemaakt van een externe helpdesk waarin er contact gemaakt kan maken met het bedrijf via de mail. E-mailadres is te vinden op de contact pagina.
* Door wie en op welke wijze wordt er een back-up gemaakt van de gegevens?
  + Back-up van de gegevens worden dagelijks gemaakt aan het einde van de dag tussen 16:00 uur en 18: 00 uur door de ICT beheerder van ToolForEver.
* Is aanschaf van hard- e/of software nodig?
  + Aanschaf van hardware/software niet nodig.
* Wie van de medewerkers zijn betrokken bij de uitvoering van de implementatieplan?
  + Uitvoerder  
    Tester
  + Klant