ToolsForEver

*3.4 Evaluatie*

*Fastdevelopment*

Projectleider: G. Sanchez

Klant: De heer Norton (J. Buijs)

Versie: 1.0

Naam : Dwight Klerks

20-6-2016

Contents

[3.4 Evaluatie 2](#_Toc454795846)

[Verslag projectleider 2](#_Toc454795847)

[Verslag opdrachtgever 2](#_Toc454795848)

[Suggestie en ideeën van betrokkenen 2](#_Toc454795849)

[Problemen tijdens de implementatie en mogelijke oplossingen. 2](#_Toc454795850)

[Slot evaluatie 2](#_Toc454795851)

# 3.4 Evaluatie

## Verslag projectleider

Op basis van het gesprek met de projectleider zijn de volgende onderdelen besproken:

* Hoe is de implementatie gelopen?
* Hoe is de installatie gelopen?
* Klopt de acceptatietest tot zover?

De implementatie is duidelijk op de rollenverdeling na in de planning en of de applicatie gedeelte geïnstalleerd was of niet. Uit de document is gebleken dat het duidelijk is wat er allemaal is geïnstalleerd, maar niet hoe het is verlopen. Dat is nu opgelost. En uit de acceptatietest is gebleken dat alle onderdelen duidelijk zijn en de tester klaar is om de applicatie te testen.

## Verslag opdrachtgever

Uit resultaat van het gesprek met de opdrachtgever is het volgende voortgekomen.  
De opdrachtgever vindt dat de applicatie functioneel is in grote lijnen op de Waarde voorraad overzicht na en de contactpagina. De vormgeving is nogal matig en mag aan gewerkt worden. Het is niet volgens de afspraak gegaan. De genoemde functionaliteit en de vormgeving om de klantvriendelijkheid te beteren is van prioriteit.

De genoemde aanpassingen voor de klantvriendelijkheid zijn:

* Pagina titels ontbreken;
* Menu moet horizontaal i.p.v. verticaal;
* Contactpagina ontbreekt;
* Typfouten in veldnemen corrigeren;
* CRUD moet Gegevensbeheer heten;

Graag zou zij ook een overzicht willen zien in de CRUD van de diverse onderdelen om te kunnen zien dat er gegevens gemuteerd zijn.

Als veranderingen zou de opdrachtgever willen zien dat als een product wordt toegevoegd, de gebruiker gelijk naar het voorraad toevoegen gaat om de product toe te voegen aan de voorraden in een mooi overzicht en als de voorraad is toegevoegd, dat je dan naar de overzicht gaat van de voorraden. En dat de product zoeken functie ook gezocht kan worden op delen van woorden.

De aanpassingen voor de functionaliteit en klantvriendelijk dient deze week gerealiseerd te worden. De aangegeven veranderingen dienen van minder prioriteit en worden later nog over besproken.

De klant was voor de rest tevreden en er is afgesproken dat er via de mail gecommuniceerd wordt wat er gerealiseerd gaat worden.

## Suggestie en ideeën van betrokkenen

Als suggesties aan de klant om het eventueel klantvriendelijker te maken gaan als volgt:

* Voor de rapporten een tooltip op alle velden;
* Blokken van de rapporten kleiner;
* Kijk eventueel naar search engine;

## Problemen tijdens de implementatie en mogelijke oplossingen.

Er zijn geen problemen tijdens de implementatie. Alles ging volgens de planning. Installaties zijn soepel en probleemloos verlopen.

## Slot evaluatie

Bijna alle functionaliteit zit in de applicatie. Klantvriendelijkheid en vormgeving moet nog aan gewerkt worden, maar kan gerealiseerd worden binnen een korte tijd.

De projectleider en opdrachtgever zijn over het algemeen tevreden over de test. Op basis hiervan kan er gezegd worden de applicatie binnenkort bruikbaar is.